19

| 프로젝트 명 |  | NexacroK-상대단위(em,rem) 확장 지원 테스트 계획서 |  | 프로젝트 ID |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배경 |  |  |  |  |  |
| - NexacroK-상대단위(em,rem) 확장 지원으로 인하여 기능 테스트 진행 |  |  |  |  |  |
| 개요 |  |  |  |  |  |
| - 프로젝트의 목적 NexacroK-상대단위(em,rem) 확장 지원 테스트 - 중요 산출물 - Test Sample - Test Case - 프로젝트 성공 조건 - (분석,방안) NexacroK-상대단위(em,rem) 확장 지원.xlsx 문서에서 정의된 내용 기반으로 Test sample 및 Test case 작성 - 모든 Test Case에 대한 WRE,NRE, PC&mobile 환경 테스트 완료 - 발견된 중요 버그 해소 |  |  |  |  |  |
| 내용 |  |  |  |  |  |
| - 포함 영역 - 환경 - OS :Window11 nexacroK WRE(chrome, Edge), MacOS safari, android Chrome, iOS safari - 테스트케이스(TC) - PC(window,mac),Mobile(android, safari)에서 Excel Export, Import을 동작하는 TC |  |  |  |  |  |
| 자원 |  |  |  |  |  |
| - H/W, S/W 자원 구분; 자원; 개수; 용도. H/W; PC; 1; 샘플, 문서 작성 및 테스트. Mobile; 2; Android, iOS. S/W; MS Office; 1; 문서 작성. nexacro studio; 1; nexacro sample 개발 도구. Windows; 1; PC WRE 테스트용. Server; 1; Apache-tomcat 9. - 버전 - Branch: WORK900/master / Commit: 83457bb6d8d9442538f6447b823aa4db6eba6922 |
| 일정 |  | 시작일 : 2026년 05월 12일 종료일 : 2026년 05월 18일 |  |  |  |
| - 마일스톤 수행; 공수(MD); 시작일; 종료일; 비고. 작업범위 산정 및 TC작성; 4; 2026.06.15; 2026.06.18. 테스트 및 요구사항 등록; 0.7; 2026.06.18; 2026.06.19. 테스트 결과 보고서 작성; 0.3; 2026.06.19; 2026.06.19. 총 4MD 소요. |
| 인력 구성 |  |  |  |  |  |
| - 개발자 : 최진희 - 테스트 : 김동현, |  |  |  |  |  |
| 위험 및 수행 방안 |  |  |  |  |  |
| - 주요 수행 전략 - 스펙 문서를 참고하여 테스트케이스 작성 및 샘플 테스트를 수행한다. - 스팩 문서는 (분석,방안) NexacroK-상대단위(em,rem) 확장 지원.xlsx 문서를 참고한다 - 발견된 결함은 TOPS에 등록을 하고 제목에 [NK_EM&REM] prefix를 기재한다. - 위험 요소 - 긴급 업무로 인해 테스트 일정 지연이 발생할 수 있다. - 테스트 범위 산정이 포괄적으로 산정하였기 때문에 테스트 일정이 길어질수 있음 - 중요 버그 해소에 지연이 발생할 수 있다. |  |  |  |  |  |