## Slide 1: 제품기술연구소 N23 개발브랜치 전략
제품기술연구소 - 품질보증그룹
2023.06.

## Slide 2: 1. N23 개발브랜치 전략
1
브랜치 목록
master 브랜치
  Nexacro Platform V23 (이하, v23) 주 개발 브랜치이다.
  Nexacro Platform V21(이하, v21) 주 개발 브랜치 였으나 브랜치를 분리하지 않기로 하여 v23에서도 사용한다.
  해당 브랜치는 2023년 6월 5일 기준으로 v23 개발 브랜치로 용도 변경된다.
    6월 정기 이후 11월에 정기배포가 있으므로 10월에 있을 v23 배포 이전에 master 에서 배포나갈 계획이 없기 때문.
  해당 브랜치는 2023년 10월 v23 통합테스트 시 RELEASE로 분기되어 테스트 된다.
Main 브랜치
  Pre_Patch를 위한 브랜치이다.
  정기 배포가 아닌 긴급 배포시 배포가 되는 브랜치이다.
  6월 정기 배포가 끝나고 나면 6월정기 RELEASE 브랜치를 main 브랜치로 OverWrite하게 된다.
  이후 10월 31일까지 V21 유지보수 브랜치이다.
RELEASE 브랜치
  정기 테스트 대상이 되는 브랜치이다.
  정기 테스트 프리징 시점에 Master 브랜치에서 분기되어 진다.
  테스트가 완료 된 후 Release 브랜치는 Main 브랜치로 OverWrite 된다.
    Main 브랜치로 OverWrite 하기 전에 11월 정기를 위한 RELEASE 브랜치를 분기한다.
    11월 정기를 위한 RELEASE 브랜치에는 11월 정기 목록에 대해서만 수정 반영한다.

## Slide 3: 1. 연구소 브랜치 전략
1
브랜치 목록
CATS
  Master에 대한 CATS도 23/06/05 부로 v23용 CATS용도로 진행한다.
  매일 수행된 결과에 대해서는 제품개발그룹에서는 즉시 처리하는 것을 기본으로 한다.

## Slide 4: 1. Nexacro Platform v23 브랜치 전략
a
브랜치 Flow (간략)
master 브랜치
V21 6월 정기 브랜치(21.0.0.1500)
정기프리징
6월 정기배포
main 브랜치
2023.06.05
v21 용 master
v23 용 master
신규 개발건
OverWrite
V21 11월 정기 RELASE 브랜치 생성 (21.0.0.1600)
11월 정기 필수건
V23 첫 정기 브랜치(23.0.0.100)
RELEASE 브랜치
2023.10.10
OverWrite
v23 용 main
v21 용 main
11월 정기배포
2023.10.31
V21 유지보수 브랜치
2023.6.27

## Slide 5: 2. F&Q
master 브랜치는 어떻게 운용 되나요?
  V23의 형상을 분리하지 않기로 결정하였기 때문에 기존 master 브랜치는 v23용 master 브랜치가 됩니다.
  그 시점은 6월정기가 프리징 된 시점은 23/06/05 부터 입니다.
  V21 버전의 maste는 23/06/05 기준으로 없어지므로 고객요구건을 응대할 때 주의해야 합니다.
  V21 master는 현재 계획으로는 유지되지 않습니다.
  V21 요청건에 대해서 소스 유입을 해야합니다.
Main 브랜치는 어떻게 운용 되나요?
  V23의 첫배포가 이루어지기 전까지는 v21용 main 브랜치 용도로 기존과 같이 활용됩니다.
  그 시점은 v23 첫 배포가 이루어지는 10월 31일 입니다.
  10월 31일 배포 후에는 main 브랜치는 V23용 pre-patch 용 브랜치로 변경됩니다.
  11월 1일 부터 11월 정기배포 시까지는 v21에 대한 pre-patch가 불가하게 됩니다.
RELEASE 브랜치는 어떻게 운용되나요?
  V21 6월 정기배포가 끝난 뒤 main으로 OverWrite를 합니다. 그리고 바로 v21용 11월 정기 브랜치를 생성합니다.(master가 v23으로 변경되었기 때문에 생성하는 브랜치이다.)
  V21 11월 정기 브랜치에는
    정기요청 필수건에 대해서 작업하게 됩니다.
    Pre-Patch 나가게 되는 건들도 소스 유입해야 합니다.
    11월 정기 배포 후에는 v21 용 유지보수 브랜치로 남겨두어 제품 유지보수를 진행합니다. (추후 재논의예정)

## Slide 6: 2. F&Q
6월 8일 현재 (V21 6월정기 테스트 진행 중) 고객 요구사항은 어떻게 처리해야 하나요?
  현 시점에는 V21 정기테스트가 진행 중이고 master 브랜치가 V23용으로 변경되었습니다.
  작업브랜치 : Main 브랜치, Master 브랜치
  Main 브랜치는 V21용이고 Master는 V23용으로 각각이 모두 처리되어야 하기 때문입니다.
V21 6월 정기가 배포가 나간 뒤에는 고객요구사항을 어떻게 처리 해야 하나요??
  V21 6월정기배포가 나가게 되면 V21용 11월정기 브랜치를 생성할 예정입니다.
  고객이 Pre-Patch를 요청하지 않는다면,
    작업 브랜치 : 11월정기 브랜치, Master 브랜치
  고객이 Pre-Patch를 요청한다면,
    작업 브랜치 : 11월정기 브랜치, Master 브랜치, Main 브랜치
  소스 유입에 대한 브랜치 정보는 품질보증그룹에서 안내 할 것입니다.

## Slide 7: 1. Nexacro Platform v23 브랜치 전략
a
요구사항별 브랜치 소스유입흐름도
2023.6.5(v21 소스 프리징)
2023.6.27(v21 6월 배포)
21.0.0.1500 브랜치 생성
21.0.0.1600 브랜치 생성
2023.10.10(v23 소스프리징)
23.0.0.100 브랜치 생성
2023.10.31(v23 10월 배포)
Main 브랜치가 V23용이 되는 시점
신규 개발건
V21 11월 정기 필수건
v21 긴급요구사항 중 6월 정기배포 전에 처리가 되어 main에 유입된 건 merge
V23 고객요구사항
V21 긴급요구사항
Master 브랜치가 없기때문에 11월 정기 브랜치 생성 전 까지main 브랜치에 유입한다.
V21 긴급요구사항
V21에 유입된 내용은 v23에도 반영되어야 한다.
2023.11.7(v21 소스프리징)
21.0.0.1600 베포
V21 긴급요구사항
master 브랜치
main브랜치
OverWrite
RELEASE 브랜치

## Slide 8: 2. Nexacro Platform v23 브랜치 전략 (7/7 변경안)
a
요구사항별 브랜치 소스유입흐름도
master 브랜치
V23 신규 개발건
RELEASE 브랜치
2023.7.5(v21 6월 배포)
21.0.0.1600 브랜치 생성
6월정기 기간내 v21용 작업건 유입
main브랜치
OverWrite
Nexacro 17.1 RTL
V21용 Master 용도 사용
RTL 기능 배포
2023.11.7(v21 소스프리징)
21.0.0.1600 베포
2023.10.10(v23 소스프리징)
23.0.0.100 브랜치 생성
2023.10.31(v23 10월 배포)
21.0.0.1500 브랜치
RTL 기능 테스트
V23 흐름도
V21 흐름도
RTL 소스 유입 흐름도
2023.6.5(v21 소스 프리징)

## Slide 9: 3. Nexacro Platform v24 브랜치 전략 (10/11 변경안)
a
요구사항별 브랜치 소스유입흐름도
master 브랜치
RELEASE 브랜치
main브랜치
2023.10.11(v24 소스 프리징)
2023.10.31(v24 배포)
V24 피드백건 : master, release 유입
2023.11.28(v21 배포)
21.0.0.1600 브랜치
V21 요청건 : master, 1600 브랜치 작업
OverWrite
24.0.0.100 브랜치
10/11 현재 v24 피드백건은 master, release(24.0.0.100) 브랜치에 유입이 되어야 함.
V21용 요구사항은 master, 1600 브랜치에 작업이 되어야 하고 1600 버전이 배포되는 시점 브랜치 전략은 다시 공지 예정임.
V24 전용 main 브랜치로 전환됨.

## Slide 10: 4. Nexacro Platform v21 브랜치 전략 (10/31 변경안)
RELEASE 브랜치
21.0.0.1600 배포 11/28
21.0.0.1600 브랜치
소스프리징(11/7)
Main_21브랜치
Master_21 브랜치
신규 생성
신규 생성
국민연금 사이트 접근성 신규 작업 위치
11/30 국민연금 접근성 신규 건 배포 21.0.0.1610
국민연금 접근성 신규 건 merge
Master21 브랜치는 21.0.0.1600 버전 통합테스트 시 발생한 모든 건이 유입되어야 합니다.
21.0.0.1600 버전이 배포가 되면 Main_21 브랜치가 신규 생성됩니다.
11/30에는 국민연금 접근성 신규작업이 완료된 소스를 Main_21에 Merge 한 버전에 대해서 pre-patch가 진행됩니다.

## Slide 11: 5. Nexacro Platform v21 브랜치 전략 (11/01 변경안)
RELEASE 브랜치
21.0.0.1600 배포 12/5
21.0.0.1600 브랜치
소스프리징(11/14)
Main_21브랜치
Master_21 브랜치
신규 생성
신규 생성
국민연금 사이트 접근성 신규 작업 위치
Master21 브랜치는 21.0.0.1600 버전 통합테스트 시 발생한 모든 건이 유입되어야 합니다.
21.0.0.1600 버전이 배포가 되면 Main_21 브랜치가 신규 생성됩니다.
국민연금 사이트 접근성 신규 작업건은 12/5 정기배포로 배포한다.

## Slide 12: 6. Nexacro Platform v24 브랜치 전략 (10/31 변경안)
RELEASE 브랜치
24.0.0.100 브랜치
Main 브랜치
Master 브랜치
11/6 배포
OverWrite
24.0.0.200 브랜치 생성
1/9 소스 프리징
24.0.0.200 배포 (1/30)
OverWrite
V24 1월 정기 필수건
Main 작업건 중 정기에 작업이 들어가지 않은 건 역 머지
Main 작업건 중 정기에 작업이 들어가지 않은 건 역 머지
V24 5월 정기 필수건
V24 긴급요구사항

## Slide 13: 6. Nexacro N 버전별/날짜별 소스 유입 정책
O : 소스 유입 X : 소스 미유입 |  | V24 |  | V21 |  | 
 |  |  |  |  | 12/5 생성 | 11/14 생성
 |  | main | master | RELEASE/REL_23.11.28.00_21.0.0.1600 | main_21 | master_21
N21 긴급건 | 11/14 이전 | X | O | O | X | X
 | 11/14 이후 | X | O | X | X | O
 | 12/5 이후 | X | O | X | O | O
N21 정기건 | 11/14 이전 | X | O | O | X | X
 | 11/14 이후 (정기피드백) | X | O | O | X | O
N24 작업 (다음정기) | 11/2 이후 | X | O | X | X | X
국민연금 접근성건 |  | X | O | O | X | X
현재 작업하는 대상과 날짜를 체크하면 소스 반영해야 할 브랜치를 확인하기 쉽습니다
예1) 내가 작업해야하는 건이 v21 긴급건이고 현재 날짜가 11월 24일 이전이면, master와 21.0.0.1600 브랜치에 작업.
예2) 내가 작업해야하는 건이 v21 긴급건이고 현재 날짜가 12월 6일 이라면, master, master_21, main_21에 작업.
예3) 내가 작업해야하는 건이 v24 작업건이면, master에만 작업
예4) 내가 작업해야하는 건이 v21 11월정기 피드백 건이면 master, master_21, 21.0.0.1600 에 작업